## Slide 1
SÚMULAS TCU:
OBRAS PÚBLICAS
LICITAÇÕES
Pedro Jorge
pedroj@tce.sc.gov.br

## Slide 2
SÚMULA Nº 289: Índices contábeis
SÚMULA Nº 283: Regularidade de obrigações fiscais
SÚMULA Nº 282: Danos ao erário são imprescritíveis
SÚMULA Nº 281: Cooperativas em licitações
SÚMULA Nº 275: Garantias não cumulativas
SÚMULA Nº 274: Vedação de inscrição prévia no SICAF
SÚMULA Nº 272: Vedação de certos custos anteriores ao contrato
SÚMULA Nº 270: Marcas para padronização
SÚMULA Nº 269: Serviços de TI
SÚMULA Nº 265: Contratação de subsidiárias/controladas
SÚMULA Nº 263: Exigência de quantitativos mínimos
SÚMULA Nº 262: Demonstrar a exequibilidade
SÚMULA Nº 261: Projeto básico adequado e atualizado
SÚMULA Nº 260: ART e responsáveis técnicos

## Slide 3
SÚMULA Nº 259: Fixação de preços máximos
SÚMULA Nº 258: Detalhamento do BDI, LS e dos custos unitários, no Edital e na proposta
SÚMULA Nº 257: Pregão nos serviços comuns
SÚMULA Nº 255: Comprovação de exclusividade
SÚMULA Nº 254: Vedação no BDI do IRPJ e CSLL
SÚMULA Nº 253: BDI para materiais e equipamentos
SÚMULA Nº 252: Inviabilidade de competição para serviços técnicos
SÚMULA Nº 250: Instituições sem fins lucrativos
SÚMULA Nº 248: Propostas aptas em Convite
SÚMULA Nº 247: Adjudicação por item, se divisível
SÚMULA Nº 227: Pagamento parcial não exonera a responsabilidade solidária
SÚMULA Nº 222: Acatamento das Decisões do TCU
SÚMULA Nº 185: Autor do projeto x supervisão da obra
SÚMULA Nº 039: Notória especialização

## Slide 4
SÚMULA Nº 289: Índices contábeis
"A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade.“
Fundamento Legal;
- Decreto-Lei n. 5.452/1943, art. 442, parágrafo único.
- Lei nº 8.666/1993, arts. 3º, § 1º, inciso I, e 31, §§ 1º e 5º.
- Lei nº 5.764/1971, art. 86.

## Slide 5
SÚMULA Nº 283: Regularidade de obrigações fiscais
“Para fim de habilitação, a Administração Pública não deve exigir dos licitantes a apresentação de certidão de quitação de obrigações fiscais, e sim prova de sua regularidade.”
Fundamento Legal:
- Lei nº 8.666/93, arts. 27, IV, e 29, III e IV;
- Decreto nº 99.684, de 08/11/1990, arts. 43, 44, I, 45 e 46;
- Decreto nº 6.106, de 30/04/2007, art. 1º, I e II;
- Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007, arts. 2º a 4º.

## Slide 6
SÚMULA Nº 282: Danos ao erário são imprescritíveis
“As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis.”
Fundamento Legal:
Constituição Federal de 1988, artigo 37, § 5º.

## Slide 7
SÚMULA Nº 281: Cooperativas em licitações
“É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.”
Fundamento Legal:
- Decreto-Lei nº 5.452/1943, art. 442, parágrafo único;
- Lei nº 8.666/1993, art. 3º, § 1º, inciso I
- Lei nº 5.764/1971, art. 86

## Slide 8
SÚMULA Nº 275: Garantias não cumulativas
“Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços.”
Fundamento Legal
- Lei n° 8.666/1993, art. 31, § 2º.

## Slide 9
SÚMULA Nº 274: Vedação de inscrição prévia no SICAF
“É vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf para efeito de habilitação em licitação.”
Fundamento Legal
- Lei nº 8.666/1993 - arts. 3º, § 1º, inciso I, 22, §§ 1º e 3º, 27, incisos I a V, e 32
- Decreto nº 3.722/2001, alterado pelo Decreto nº 4.485/2002 - art. 3º

## Slide 10
SÚMULA Nº 272: Vedação de certos custos anteriores ao contrato
“No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato.”
Fundamento Legal:
- Constituição Federal de 1.988, art. 37, inciso XXI;
- Lei nº 8.666/63, art. 3º, § 1º, incisos I; arts. 27 e 30 e art. 44, º 1º;
- Lei nº 9.784, de 29/01/1999, art. 2º, caput e inciso VI do Parágrafo único.

## Slide 11
SÚMULA Nº 270: Marcas para padronização
“Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação.”
Fundamento Legal:
- Lei 8.666/1993, artigo 15, inciso I.

## Slide 12
SÚMULA Nº 269: Serviços de TI
“Nas contratações para a prestação de serviços de tecnologia da informação, a remuneração deve estar vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de serviço, admitindo-se o pagamento por hora trabalhada ou por posto de serviço somente quando as características do objeto não o permitirem, hipótese em que a excepcionalidade deve estar prévia e adequadamente justificada nos respectivos processos administrativos.”
Fundamento Legal:
- Constituição Federal, art. 37, caput;
- Decreto nº 2.271/97, art. 3º, § 1º;

## Slide 13
SÚMULA Nº 265: Contratação de subsidiárias/controladas
“A contratação de subsidiárias e controladas com fulcro no art. 24, inciso XXIII, da Lei nº 8.666/93 somente é admitida nas hipóteses em que houver, simultaneamente, compatibilidade com os preços de mercado e pertinência entre o serviço a ser prestado ou os bens a serem alienados ou adquiridos e o objeto social das mencionadas entidades.”
Fundamento legal:
- Constituição Federal, art. 37, inciso XXI;
- Lei nº 8.666/1993, art. 24, inciso XXIII.

## Slide 14
SÚMULA Nº 263: Exigência de quantitativos mínimos
“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.”
Fundamento legal:
- Constituição Federal, art. 37, inciso XXI;
- Lei nº 8.666/1993, art. 30.

## Slide 15
SÚMULA Nº 262: Demonstrar a exequibilidade
“O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.”
Fundamento legal:
- Constituição Federal, art. 37, inciso XXI;
- Lei nº 8.666/1993, art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b".

## Slide 16
SÚMULA Nº 261: Projeto básico adequado e atualizado
“Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão de projeto básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigurem o objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos.”
Fundamento legal:
- Lei nº 8.666/1993, artigos 3º; 6º, IX; 7º e 12;

## Slide 17
SÚMULA Nº 260: ART e responsáveis técnicos
“É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas.”
Fundamento legal:
- Lei n° 6.496/1977, arts. 1º e 2º;
- Resolução CONFEA n° 425/1998, arts. 1º e 2º.
- Lei n° 11.768/2008, art. 109, § 5º;

## Slide 18
SÚMULA Nº 259: Fixação de preços máximos
“Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.”
Fundamento legal:
- Lei nº 8.666/1993, art. 40, inciso X.

## Slide 19
SÚMULA Nº 258: Detalhamento do BDI, LS e dos custos unitários, no Edital e na proposta
“As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão 'verba' ou de unidades genéricas.”
Fundamento legal:
- Lei 8.666/1993, arts. 3º; 6º, IX; e 7º, § 2º, II;

## Slide 20
SÚMULA Nº 257: Pregão nos serviços comuns
“O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002.”
Fundamento Legal:
- Constituição Federal, art. 37, inciso XXI;
- Lei nº 10.520/2002, art. 1º;
- Decreto n º 5.450/2005, art. 6º.

## Slide 21
SÚMULA Nº 255: Comprovação de exclusividade
“Nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade.”
Fundamento legal:
- Constituição Federal, art. 37, inciso XXI; Lei n.º 8.666/1993, art. 25, inciso I.

## Slide 22
SÚMULA Nº 254: Vedação no BDI do IRPJ e CSLL
“O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado.”
Fundamento legal:
- Lei 9.430/1996, arts. 1º e 28.

## Slide 23
SÚMULA Nº 253: BDI para materiais e equipamentos
“Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.”
Fundamento legal:
- Lei 8.666/1993, art. 23, § 1º.

## Slide 24
SÚMULA Nº 252: Inviabilidade de competição para serviços técnicos
“A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado.”
Fundamento legal:
- Constituição Federal, art. 37, inciso XXI;
- Lei nº 8.666/1993, art. 25, inciso II.

## Slide 25
SÚMULA Nº 250: Instituições sem fins lucrativos
“A contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93, somente é admitida nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado.”
Fundamento legal:
- Constituição Federal do Brasil, art. 37, inciso XXI;
- Lei n.º 8.666, art. 24, inciso XIII.

## Slide 26
SÚMULA Nº 248: Propostas aptas em Convite
“Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993.”
Fundamento legal:
- Constituição Federal, art. 37, inciso XXI;
- Lei nº 8.666/1993, art. 22, §§ 3º e 7º;
- Súmula nº 222 da Jurisprudência do TCU, in DOU de 3.1.1995.

## Slide 27
SÚMULA Nº 247: Adjudicação por item, se divisível
“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”
Fundamento legal:
- Constituição Federal, art. 37, incisos XXI
- Lei nº 8443, de 16-7-1992, art. 4º
- Lei nº 8.666, de 21-6-1993, art. 3º, §1º, inc. I; art. 15, inc. IV; art. 23, §§1º e 2º
- Súmula nº 222 da Jurisprudência do TCU, in DOU de 3-1-1995.

## Slide 28
SÚMULA Nº 227: Pagamento parcial não exonera a responsabilidade solidária
“O recolhimento parcial do débito por um dos devedores solidários não o exonera da responsabilidade pela quantia restante, vez que a solidariedade imputada impede seja dada quitação, a qualquer dos responsáveis solidários, enquanto o débito não for recolhido em sua totalidade.”
Fundamento Legal:
- Constituição Federal, art. 71, inc. II;
- Lei nº 8.443, de 16-07-1992, arts. 12, incs. I e II, e 16, § 2º;
- Código Civil, art. 896, parágrafo único.

## Slide 29
SÚMULA Nº 222: Acatamento das Decisões do TCU
“As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
Fundamento legal:
- Constituição Federal, arts. 22, inc. XXVII, 37, "caput" e inc. XXI, 71, inc. II e 73;
- Lei nº 8.443, de 16-07-1992, art. 4º;
- Lei nº 8.666, de 21-06-1993, art. 1º, Parágrafo Único.

## Slide 30
SÚMULA Nº 185: Autor do projeto x supervisão da obra
“A Lei nº 5.194, de 24/12/66, e, em especial, o seu art. 22, não atribuem ao autor do projeto o direito subjetivo de ser contratado para os serviços de supervisão da obra respectiva, nem dispensam a licitação para a adjudicação de tais serviços, sendo admissível, sempre que haja recursos suficientes, que se proceda aos trabalhos de supervisão, diretamente ou por delegação a outro órgão público, ou, ainda, fora dessa hipótese, que se inclua, a juízo da Administração e no seu interesse, no objeto das licitações a serem processadas para a elaboração de projetos de obras e serviços de engenharia, com expressa previsão no ato convocatório, a prestação de serviços de supervisão ou acompanhamento da execução, mediante remuneração adicional, aceita como compatível com o porte e a utilidade dos serviços.”

## Slide 31
SÚMULA Nº 185: Autor do projeto x supervisão da obra
Fundamento legal:
- Constituição, arts. 8º, XVII, "c", parágrafo único, 15, II, 70, §§ 1º, 3º e 4º, e 72, § 5º
- Decreto-lei nº 199, de 25/02/67, arts. 31, I, II e V, e 37
- Decreto-lei nº 200, de 25/02/67, Título XII
- Lei nº 4.089, de 13/07/62, art. 2º
- Lei nº 5.194, de 24/12/66, arts. 18, 22 e 83
- Lei nº 6.946, de 17/09/81
- Decreto nº 73.140, de 09/11/73, arts. 81 a 90
- Decreto nº 86.025, de 22/05/81, arts. 21 e 24
- Enunciados nºs 39, 157 e 158 da Súmula de Jurisprudência do TCU, "in" DOU de 28/12/73 e 14/01/80.

## Slide 32
SÚMULA Nº 039: Notória especialização
“A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.”
Fundamento Legal:
- Constituição Federal, art. 37, inciso XXI;
- Lei nº 8.666, de 21/6/1993, art. 25, inciso II.